Phần 1 - Phân tích

| Quy tắc | Đúng/Sai | Vi phạm sự kiện/Artifact nào | Trụ cột bị ảnh hưởng | Hậu quả thực tế / Lý do đúng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QT1. Độ dài Sprint linh hoạt: tuần nhiều việc thì kéo dài 3–4 tuần, ít việc thì rút còn 1 tuần. | Sai | Sự kiện: Sprint (tính chất Time-box / độ dài cố định) | Minh bạch, Thanh tra | Phá vỡ nhịp làm việc đều đặn khiến người dùng không biết khi nào có bản mới, đồng thời làm mất tính chuẩn xác của dữ liệu đo lường vận tốc (velocity) của đội. |
| QT2. Cuối Sprint, đội trình diễn cho người dùng thử mọi thứ đã code, kể cả phần chưa kiểm thử, để họ thấy đội làm việc chăm chỉ. | Sai | Artifact: Increment (vi phạm Definition of Done) và Sự kiện: Sprint Review | Minh bạch, Thanh tra | Người dùng liên tục gặp lỗi trên tính năng chưa kiểm thử và phản hồi sai lệch, làm giảm sút nghiêm trọng niềm tin vào chất lượng sản phẩm. |
| QT3. Sau buổi Sprint Review, Đức cập nhật lại Product Backlog dựa trên góp ý của người dùng thử. | Đúng | — | — | Lý do đúng: Đây là mục đích cốt lõi của Sprint Review (thanh tra kết quả và thích nghi Product Backlog) nhằm đảm bảo các phản hồi giá trị từ người dùng được đưa vào định hướng phát triển tiếp theo. |
| QT4. Sprint vừa rồi không có sự cố nào nên đội bỏ buổi Sprint Retrospective cho đỡ tốn thời gian. | Sai | Sự kiện: Sprint Retrospective | Thanh tra, Thích nghi | Đội bỏ lỡ cơ hội cải tiến liên tục về quy trình và chất lượng, khiến các thiếu sót âm thầm tồn tại và các lỗi cũ tiếp tục lặp lại ở những Sprint sau. |

Phần 2 - Sửa lỗi

- Sửa QT1: Đội RikkeiGo thống nhất cố định độ dài một Sprint (ví dụ: cố định 2 tuần) xuyên suốt quá trình phát triển và điều chỉnh khối lượng công việc đưa vào Sprint chứ không thay đổi thời gian của Sprint.

- Sửa QT2: Đội RikkeiGo chỉ trình diễn trong buổi Sprint Review những phần tăng trưởng sản phẩm (Increment) đã hoàn thành triệt để và đáp ứng đầy đủ Định nghĩa hoàn thành (Definition of Done), bao gồm cả việc kiểm thử đạt chuẩn.

- Sửa QT4: Đội RikkeiGo phải tổ chức buổi Sprint Retrospective bắt buộc vào cuối mỗi Sprint nhằm thanh tra lại quy trình làm việc và tìm kiếm cơ hội cải tiến liên tục, bất kể Sprint đó có xảy ra sự cố hay không.